## Slide 1: Release 1 Team 5
Magdalena Salomon, Jovana Mihajlovic, Frida Kempinger
Praktikum Software Engineering – WS 2025

## Slide 2: Präsentation Release 1 - Agenda
UML Klassendiagramme
Aktueller Stand der Implementierung (inkl. Demo)
Sprint Retro
Einsatz von KI
Planung für Release 2

## Slide 3: UML Klassendiagramme
Kernklassen:
• User und Administrator bilden die Basis der Benutzerverwaltung
• Invoice repräsentiert eine Rechnung, inkl. Betrag, Kategorie, Status und Datei.
• Category und Status sind Enums zur Kategorisierung und Statusanzeige.
• Services & Features:
• Notification: versendet In-App- und E-Mail-Benachrichtigungen.
• OCRService: (geplant) erkennt Text aus Bilddateien zur Rechnungsverarbeitung.
• Statistics: (geplant) für Analysefunktionen.
• Repositories:
• UserRepository & InvoiceRepository kümmern sich um Datenbankzugriffe über DatabaseConnection.
• DatabaseConnection verbindet zur Supabase-Instanz und verwaltet Datei-Uploads.
• Controller-Schicht (JavaFX):
• GUI-Logik für Benutzer- und Admin-Dashboards (UserDashboardController, AdminDashboardController).
• Spezialcontroller z. B. zum Hinzufügen von Rechnungen oder Admins, Ändern von Rückerstattungswerten etc.

## Slide 4: Aktueller Stand der Implementierung (inkl. Demo)
Folgende Kernfunktionen wurden erfolgreich umgesetzt:
  Benutzerauthentifizierung & Login
  Rechnungsverwaltung (Upload und Verwaltung Admin)
  Grundgerüst für Benachrichtigungen
  Benutzerverwaltung
  Datenbankintegration
Wie wurde die Aufteilung vorgenommen?
  Aufteilung auf mehrere kleine User-Storys

## Slide 5: Sprint Retro
Gebuchte Stunden insgesamt: 147 Stunden
Herausforderungen:
  GitHub
  Datenbankverbindung
  Upload von Rechnungsdaten (Fotodatei)
Was haben wir für Sprint 2 gelernt?
  Größere User-Storys erstellen
  Anpassung der eigenen Anforderungen
  Kontinuierliche Absprache im Team

## Slide 6: Einsatz von KI
Wofür wurde KI eingesetzt?
  Hilfestellung bei der Verbindung mit der Datenbank
  Methoden zur Verbindung mit der Datenbank
  Fehlersuche
Bewertung des KI-Einsatzes:
  Der Einsatz war sehr hilfreich – insbesondere in frühen Phasen der Implementierung. Die generierten Methoden wurden überprüft, angepasst und entsprechend markiert.

## Slide 7: Planung für Release 2
Fehlende Test Cases aus dem letzten Release
Statistik
  Admins können die Gesamtsumme der Rückerstattungen pro Monat und für die letzten 12 Monate einsehen
  Anzeige der Verteilung nach Kategorien (Restaurant vs. Supermarkt)
  Admins sehen, wie viele Rechnungen pro Monat eingereicht wurden sowie den Durchschnitt pro Nutzer und Monat
OCR
  Automatisches Auslesen von Beträgen, Kategorien & Datum aus hochgeladenen Belegen
  Der Gesamtbetrag wird automatisch erkannt und mit dem manuell eingegebenen Betrag abgeglichen
Invoice History & Editing
  Nutzer können ihre Einreichungshistorie einsehen, inklusive Datum, Kategorie und Betrag
  Rechnungen sind nach Datum und Kategorie (Restaurant/Supermarkt) filterbar
  Abgelehnte Rechnungen aus dem aktuellen Monat können bearbeitet und erneut eingereicht werden