## Slide 1: Release 2 Team 5
Jovana Mihajlovic, Frida Kempinger, Magdalena Salomon
Praktikum Software Engineering – WS 2025

## Slide 2: Präsentation Release 2 - Agenda
Aktueller Stand der:
  Implementierung (inkl. Demo)
  Tests und Analyse der Codequalität
  Projektdokumentation
Sprint Retro
Einsatz von KI
Planung für Release 3

## Slide 3: Aktueller Stand der Implementierung (inkl. Demo)
User kann Rechnungen bearbeiten (Jovana)
Admin und User können Statistiken einsehen (Magdalena)
Einbinden der OCR (Frida)
Wiederherstellen der Tests (mvn package) (alle)
Tests des letzten Releases (alle)
Demo der Applikation

## Slide 4: Tests und Analyse der Codequalität

## Slide 5: Projektdokumentation
Systemdokumenation
  Demo
Benutzerdokumenation
  Demo

## Slide 6: Sprint Retro
Ca. 70 Stunden
Probleme:
  OCR
  Github – build
Was haben wir für Sprint 3 gelernt?
  Größere User Stories vereinfachen gemeinsames Arbeiten (keine Überschneidungen)

## Slide 7: Einsatz von KI
Wurde KI eingesetzt?
  Fehlersuche
  Controller Statistiken
  Überblick schaffen
  Überarbeiten von Code

## Slide 8: Planung für Release 3
Notifications einbauen
Statistiken exportieren
Code überarbeiten (“aufräumen”)
Übrige Tests einbauen
Dokumentationen ausbauen